[用友公司个性化工具包V1.0]

测 试 报 告

| 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 | 公司名称： | 用友网络科技股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0 |  |  |
|  | 编写人： | 孙照霖 | 编写日期 | 2023-05-10 |
|  | 保密级别： | 无 |  |  |

# 版本变更记录

| 日期 | 版本 | 描述 | 编写人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-05-10 | V1.0 |  | 孙照霖 | 庄玉龙 |

目 录

版本变更记录	1

第1章	测试概要	3

1.1	测试用例设计	3

1.2	测试环境与配置	3

1.2.1	功能测试	3

1.2.2	性能测试	4

1.3	测试方法和工具	4

第2章	测试内容和执行情况	4

2.1	项目测试概况表	4

2.2	功能	5

2.2.1	验签	5

2.2.2	获取XBRL	5

2.2.3	导出XBRL	5

2.2.4	XBRL验签	5

2.2.5	XBRL与JSON互转	6

2.3	性能	6

2.3.1	测试用例	6

2.4	安全性	7

2.5	兼容性	7

2.6	安装和手册	7

第3章	缺陷的统计与分析	8

3.1	缺陷汇总	8

3.2	缺陷分析	8

3.3	残留缺陷与未解决问题	8

第4章	测试结论与建议	8

4.1	测试结论	8

4.2	建议	9

# 测试概要

测试目的：在所需环境下，工具包及依赖工具包的系统能够正常运行，检测各模块的功能性、系统的故障处理能力以及系统的安全措施。

测试范围：工具包对外提供的方法，包括：验签、获取XBRL数据、导出XBRL数据、XBRL数据验签、XBRL数据与JSON数据互转

本次测试的类型：功能测试、接口测试

## 测试用例设计

本次测试所采用的主要技术和方法有如下几项。

a)等价类划分;

b)边界值分析;

c)错误推测法;

## 测试环境与配置

| 模块 | 品牌 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux kernel 5.10 LTS |
| 芯片 | x86_64 |
| JDK | 8 |

### 功能测试

| 数据库服务器配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器名（IP） |  | CPU | 内存 | 软件环境（操作系统、应用软件） |
| 无 |  |  |  |  |
| 应用服务器配置 |  |  |  |  |
| 机器名（IP） |  | CPU | 内存 | 软件环境（操作系统、应用软件） |
| 阿里云服务器 |  | 4 | 8 | Linux,JDK8 |
| 客户端配置 |  |  |  |  |
| 机器名（IP） |  | CPU | 内存 | 软件环境（操作系统、应用软件） |
| 无 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

### 性能测试

| 数据库服务器配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器名（IP） |  | CPU | 内存 | 软件环境（操作系统、应用软件） |
| 无 |  |  |  |  |
| 应用服务器配置 |  |  |  |  |
| 机器名（IP） |  | CPU | 内存 | 软件环境（操作系统、应用软件） |
| 阿里云服务器 |  | 4 | 8 | Linux,JDK8 |
| 客户端配置 |  |  |  |  |
| 机器名（IP） |  | CPU | 内存 | 软件环境（操作系统、应用软件） |
| 无 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

## 测试方法和工具

| 测试内容 | 测试方法 | 测试工具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 手工 | Java测试用例 |  |
| 性能 | 手工 | Java测试用例 |  |
| 安全性 | 手工 | Java测试用例 |  |
| 兼容性 | 手工 | Java测试用例 |  |
| 安装和手册 | 手工 |  |  |

# 测试内容和执行情况

## 项目测试概况表

对工具包的功能、性能、可靠性、安全性、可使用性、兼容性、安装和手册等方面进行了全面的测试。

项目测试概况表

| 工具包版本 | 开始时间 | 结束时间 | 用例数 | 用例通过数 | 问题数 | 用例通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个 | 个 | 个 | ％ |
| V1.0 | 2023.05.10 |  | 85 | 85 | 0 | 100% |

## 功能

功能测试情况概要

| 功能名称 | 开始时间 | 结束时间 | 用例数 | 用例通过数 | 问题数 | 用例通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个 | 个 | 个 | ％ |
| 验签 | 2023..05.10 |  | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 解析 | 2023.05.10 |  | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 导出xbrl | 2023.05.10 |  | 20 | 20 | 0 | 100% |
| xbrl验签 | 2023.05.10 |  | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 数据互转 | 2023.05.10 |  | 20 | 20 | 0 | 100% |

### 验签

| 功能 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 验签 | 针对提供的用例，能否校验文档验证通过 | 验证通过 |  |  |
| 验签 | 针对修改过的用例文档，能否校验出文档验证不通过 | 文档验证不通过 |  |  |
| 验签 | 针对被信任证书链颁发的签章证书签章的文档，是否验证通过 | 验证通过 |  |  |
| 验签 | 针对不被信任证书链颁发的签章证书签章的文档，是否验证通过 | 提示不被信任的签章证书 |  |  |

### 获取XBRL

| 功能 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 获取xbrl | 针对提供的用例文档，是否能获取xbrl数据 | 可以获取 |  |  |
| 获取xbrl | 获取的xbrl数据与提供的xbrl样例是否一致 | 一致 |  |  |

### 导出XBRL

| 功能 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 导出xbrl | 针对提供的用例文档，是否能获取并导出xbrl文件 | 可以正常导出 |  |  |

### XBRL验签

| 功能 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| xbrl验签 | 针对提供的xbrl数据及.sign签名数据用例，是否可以正确校验有效性 | 校验通过 |  |  |
| xbrl验签 | 篡改提供的xbrl数据或.sign签名数据进行验证，是否可以验证有效性 | 签名验证不通过 |  |  |

### XBRL与JSON互转

| 功能 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 数据转换 | 针对提供的xbrl数据及文档中获取的xbrl数据能否转为json | 可以转换 |  |  |
| 数据转换 | 针对json能否转为xbrl数据 | 可以转换 |  |  |
|  |  | 验证不是由可信证书链颁发的签章证书签章的已被篡改文档时，提示文档验证不通过。 |  |  |
|  |  | 验证由可信证书链颁发的签章证书签章的未被篡改的文档时，返回文档验证通过。 |  |  |
|  |  | 验证由可信证书链颁发的签章证书签章的被篡改的文档时，提示文档验证不通过。 |  |  |

## 性能

性能测试情况概要

| 工具包版本 | 开始时间 | 结束时间 | 用例数 | 用例通过数 | 问题数 | 用例通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个 | 个 | 个 | ％ |
| V1.0 | 2023.5.10 |  | 5 | 5 | 0 | 100% |

### 测试用例

测试工具包在预定环境和负载下的响应速度。

| 序号 | 用例名称 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
|  | 验签 |  | 11000样本:75930毫秒,平均耗时6.9ms |  |  |
|  | 获取xbrl |  | 11000样本:28195毫秒,平均耗时2.56ms |  |  |
|  | 数据转换 |  | 11000样本: xbrl转json:33338毫秒,平均耗时3.03ms json转xbrl:28100毫秒,平均耗时2.55ms |  |  |
|  | xbrl验签 |  | 11000样本:46560毫秒,平均耗时4.23ms |  |  |
|  | 导出xbrl |  | 11000样本:33834毫秒,平均耗时3.07ms |  |  |

## 安全性

| 测试内容 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 越权 | 所有授权用户是否能在所授权限下进行工作，不容许超权限。 | 基于工具包于Linux系统运行的权限判断访问权限。 |  |  |
| 是否存在安全漏洞 |  | 否 |  |  |
| 是否存在安全后门 |  | 否 |  |  |

## 兼容性

| 测试内容 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 有无硬件依赖 |  | 无 |  |  |
| 有无付费软件依赖 |  | 无 |  |  |
| 有无特定插件依赖 |  | 依赖libautoseal.so |  |  |

## 安装和手册

| 测试内容 | 基本要求 | 测试情况 | 测试通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 安装使用工具包 |  |  |  |  |

# 缺陷的统计与分析

## 缺陷汇总

测试问题数量-问题类型

无

测试问题数量-其他数据

无

测试问题数量-问题产生原因

无

## 缺陷分析

重要缺陷分析表

| 模块名称 | 缺陷编号 | 简要描述 | 分析结果 | 测试通过（Pass/Fail） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 残留缺陷与未解决问题

残留缺陷与未解决问题列表

| 模块名称 | 缺陷编号 | 性质 | 简要描述 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 测试结论与建议

## 测试结论

- “用友公司个性化工具包”在进行功能、性能、安全性、兼容性、安装和手册功能5个方面进行了全面、严格、规范的测试。测试结果表明：“用友公司个性工具包”达到业务需求的要求。

- 测试结论：通过。

## 建议